АДМИНИСТРАЦИЯ

ГНЕЗДОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 17 »  марта   2021г.                                                                    № 13

О мерах по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций  вызванных

весенними и летними паводками

В целях своевременной и качественной подготовки объектов, находящихся на территории Гнездовского сельского поселения к безаварийному пропуску весеннего половодья

1. Утвердить состав штаба по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летними паводками.

(Приложение №1)

2. Утвердить «План мероприятий по обеспечению безопасности в период весеннего половодья» на территории Гнездовского сельского поселения.

(Приложение№2)

3. Спланировать финансовые и материальные резервы для   предупреждения и ликвидации ЧС, связанные с весенним половодьем;

4. Организовать обследование гидротехнических сооружений, ливневых, канализационных, сточных труб, защиту водозаборов и обвалование  очистных сооружений. Принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению.

5. С начала ледохода на реках организовать сбор информации о складывающейся паводковой обстановке на территории сельского поселения по населенным пунктам:  д. Новое Куприно, д. Дачная-1, д. Дачная-2, д. Старые Батеки.

6.  При осложнении паводковой обстановки немедленно докладывать в ЕДДС района «Служба спасения» (т. 32-52-97,35-84-83,31-50-80 сот.112).

7. Организовать доведение под роспись до владельцев жилых домов д. Новое Куприно, д. Дачная-1, д. Дачная-2, информации о возможном их подтоплении, спланировать в случае необходимости эвакуацию населения, животных, материальных и культурных ценностей в  безопасные районы.

8. ООО «Коммунальные системы» Гнездово» (руководитель Сусенков В.Е.) организовать работу по проверке водопроводов и контролю состояния колодцев в зонах возможного подтопления с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

9. ООО «Гидрострой» (руководитель Степанов С.А.) организовать работу по проверке водопроводов и контролю состояния колодцев в зонах возможного подтопления с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

10. Организовать работу по выявлению подтопления объектов, построенных  с нарушением строительных норм и правил, для чего проверить жилой сектор, промышленные и административные объекты на предмет оформления документов на право застройки в угрожающих подтоплениями зонах в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

11. Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам объективного освещения прохождения весеннего половодья;

- осуществлять информирование граждан о прохождении весеннего половодья через местные средства массовой информации;

- проверить готовность систем оповещения к выполнению задач по предназначению при внезапном затоплении.

12. Главному врачу Гнездовской врачебной амбулатории Васильевой И.Ю., председателю Cмоленского  РАЙПО (Дорожкину В.М.) спланировать доставку продуктов и медикаментов в населенные пункты, попадающие в зоны возможного подтопления.

13. Контроль за выполнением данного Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Гнездовского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                        Е.С.Соловьева

Приложение №1

к распоряжению Администрации Гнездовского

Сельского поселения Смоленского района

Смоленской области  от 17 марта 2021г. № 13

Начальник штаба  -   Соловьева Елена Сергеевна     Глава МО Гнездовского с/поселения

Зам начальника штаба -   Шулакова Елена Викторовна  ведущий специалист

Члены штаба:

Сусенков Владимир Евгеньевич – руководитель ООО «Коммунальные системы «Гнездово»

Степанов Сергей Александрович- руководитель ООО «Гидрострой»

Мужецкая Юлия Александровна – директор МБОУ «Гнездовская МСОШ»

Лисов Константин Сергеевич -  участковый инспектор

Васильева Ирина Юрьевна – зав. Гнездовской врачебной амбулаторией

Куцев Александр Владимирович – житель д.Дачная-1, д.52а.

Леонов Борис Ефимович - житель д.Дачная-1, д.16.

Савченков Николай Викторович - житель д.Дачная-2, д.2.

Мартынов Валерий Станиславович –житель  д. Новое Куприно, ул. Парковая, д.5.

Кириллова Ирина Сергеевна - житель  д. Старые Батеки, ул. Береговая, д.6.

- Возложить на штаб разработку и осуществление совместно с соответствующими районными организациями и ведомствами необходимых мер к безаварийному пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий.

- Установить, что решения штаба по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных весенне-летними паводками, принятых в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми предприятиями и организациями независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, а также граждан, проживающих на территории района.

- Разработать меры безопасности в предполагаемых зонах затопления /подтопления/ населенных пунктов и объектов экономики, оценить степень угрозы населения.

- В срок до 01.04.2021года направить в районный штаб материалы обследования мостов и ГТС.

Приложение №2

К распоряжению Администрации Гнездовского

Сельского поселения Смоленского района

Смоленской области  от 17 марта 2021г. № 13

| № | Наименование предприятий | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация сбора информации о складывающейся обстановке по населенным пунктам: д.Дачная-1, д.Дачная-2, д. Старые Батеки- дамба. д. Новое Куприно -дамба, | постоянно | Члены противопаводковой комиссии |  |
| 2 | Организация дежурства / при необходимости круглосуточно/ членами штаба | в период паводка | Начальник штаба |  |
| 3 | Обследование гидротехнических сооружений, организация контроля уровня глади воды | до 01.04.2021г |  |  |
| 4 | Оповещение населения к выполнению задач по предназначению при подтоплении; - Посещение на дому всех жителей - д. Дачная-1, Дачня-2 и проведение с ними разъяснительной работы по мерам безопасности в предполагаемых зонах затопления, подтопления. | до 01.04.2021г |  |  |
| 5 | Организация взаимодействия с поисково-спасательной службы. | постоянно | Начальник штаба |  |
| 6 | Подготовка и организация мест для размещения эвакуируемого населения, их всестороннего обеспечения /помещение Гнездовской средней школы/ для эвакуации жителей | до 15.04.2021г. | Члены противоп. комиссии |  |
| 7 | Организовать доведение под роспись до владельцев жилых домов информации о возможном их подтоплении, спланировать в случае необходимости эвакуацию населения, животных, материальных и культурных ценностей в безопасные районы |  |  |  |
| 8 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово», ООО «Гидрострой» организовать работу по проверке водопроводов и контролю состояния колодцев в зонах возможного подтопления с привлечением специалистов Роспотребнадзора | постоянно | Сусенков В.Е. |  |
| 9 | Организовать работу по выявлению подтопления объектов, построенных с нарушением строительных норм и правил, для чего проверить жилой сектор, промышленные и административные объекты на предмет оформления документов на право застройки в угрожающих подтоплениями зонах в соответствии с требованиями строительных норм и правил | до 01.04.2021г. | Члены штаба |  |
| 10 | Рассмотреть на заседании Совета депутатов Гнездовского сельского поселения комплекс организационных, оперативных и практических мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможного ущерба, обеспечение безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья с учетом прогноза развития паводковой обстановки в 2020 году и особенностей прохождения весеннего половодья в 2021 году, протоколы заседаний направить в адрес КЧС и ОПБ МО «Смоленский район» (через отдел ГО и ЧС) | регулярно |  |  |
| 11 | Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам объективного освещения прохождения весеннего половодья; - осуществлять информирование граждан о прохождении весеннего половодья через местные средства массовой информации; - подготовить серию репортажей о правилах поведения населения при наводнениях; - проверить готовность систем оповещения к выполнению задач по предназначению при внезапном затоплении. |  |  |  |